# Retrospectiva de Sprint 2

Participantes:  Francisca Guzmán

Batian Lazo

Benjamín Stavrakopulos

Proyecto: Monsite

Fecha: 02/10/2026

# Preguntas clave

## ¿Qué salió bien?

## Se avanzó en el desarrollo del proceso de compra y la gestión de pedidos.

- Se trabajó en la integración del carrito, checkout y pagos mediante Mercado Pago.

- Se mantuvo la organización y distribución de tareas entre los integrantes del equipo.

- Se continuó desarrollando Monsite a partir de las funcionalidades implementadas en el Sprint anterior.

## ¿Qué no salió bien?

- La incorporación de nuevas funcionalidades requiere seguir verificando la integración con los módulos existentes.

- Se mantiene la necesidad de realizar pruebas continuas para detectar posibles errores antes de incorporar nuevos módulos.

## ¿Qué podemos mejorar?

- Solicitar retroalimentación del Product Owner durante el desarrollo y las revisiones.

- Reforzar las pruebas de integración entre el carrito, los pagos y la gestión de pedidos.

- Mantener actualizado el Sprint Backlog y registrar oportunamente los avances.

- Verificar el correcto funcionamiento de las funcionalidades antes de cerrar las historias de usuario.

## Recomendaciones

- Mantener la distribución de tareas y la coordinación del equipo.

- Realizar revisiones internas antes de cada Sprint Review.

- Continuar utilizando el Burn Down Chart para controlar el avance del Sprint.

- Priorizar la estabilidad e integración de las funcionalidades existentes antes de incorporar nuevas características.