Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta etapa del proyecto Monsite se han desarrollado actividades de planificación y ejecución, utilizando la metodología ágil Scrum. Se ha trabajado en el desarrollo de la tienda online de productos capilares, incluyendo funcionalidades como el catálogo, el carrito de compras, el proceso de compra, la integración de pagos y la gestión de pedidos. Además, se ha avanzado en el desarrollo de una solución de inteligencia artificial para el análisis de características capilares y la generación de recomendaciones personalizadas. Respecto a los requisitos del sistema, se han realizado ajustes en el Product Backlog y en el Sprint Backlog para reorganizar las tareas de acuerdo con las prioridades del proyecto, la capacidad del equipo y las necesidades identificadas durante el desarrollo. Estos cambios buscan distribuir de mejor manera la carga de trabajo entre los sprints y priorizar las funcionalidades necesarias para completar la solución. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen los objetivos generales del proyecto, enfocados en desarrollar una plataforma de comercio electrónico para productos capilares que incorpore recomendaciones personalizadas mediante inteligencia artificial. |
| Metodología | Se mantiene Scrum como metodología de trabajo, utilizando herramientas de organización y seguimiento de tareas, junto con reuniones de planificación, seguimiento, revisión y retrospectiva. |
| Evidencias de avance | Se presentarán las evidencias correspondientes a la ejecución del proyecto, incluyendo el Product Backlog, Sprint Backlog, tablero Kanban, Burndown Chart, registro de impedimentos, Sprint Review, Sprint Retrospective y los incrementos funcionales. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos | Planificación y organización del proyecto | Trello, documentación, reuniones | 2 semanas | Francisca y equipo | Definir objetivos y organizar el trabajo. | Finalizado | Ninguno |
| Análisis de requerimientos | Levantamiento de requerimientos del negocio | Reuniones, documentos, requerimientos del cliente | 2 semanas | Equipo completo | Identificar las necesidades de la tienda online. | Finalizado | Ninguno |
| Gestión de proyectos ágiles | Elaboración del Product Backlog y Sprint Backlog | Trello, historias de usuario | 2 semanas | Francisca y equipo | Priorizar y distribuir las tareas. | Finalizado | Reorganización de tareas según prioridades |
| Trabajo colaborativo | Definición de roles y responsabilidades | Documento de roles, reuniones | 2 semanas | Equipo completo | Coordinar las responsabilidades de cada integrante. | Finalizado | Ninguno |
| Diseño de experiencia de usuario | Diseño de prototipos e interfaces de Monsite | Figma, HTML, CSS | 2 semanas | Francisca y equipo | Diseñar interfaces claras y adaptables. | Finalizado | Ajustes de diseño y experiencia de usuario |
| Arquitectura de software | Definición de la arquitectura tecnológica | Diagramas, documentación técnica | 2 semanas | Benjamín y equipo | Integrar frontend, backend, base de datos e IA. | Finalizado | Ninguno |
| Administración de ambientes y servicios | Configuración de Firebase y despliegue de la plataforma | Firebase, hosting, VS Code | Continua | Benjamín y equipo | Mantener los servicios necesarios para el funcionamiento. | En desarrollo | Ajustes según necesidades de integración |
| Construcción de modelos de datos | Organización de la información de usuarios, productos y pedidos | Firebase Firestore, documentación | Continua | Benjamín y equipo | Estructurar los datos requeridos por el sistema. | En desarrollo | Según requerimientos |
| Desarrollo de software | Implementación de catálogo, carrito y proceso de compra | HTML, CSS, JavaScript, Node.js, Express | 3 semanas | Equipo completo | Desarrollar e integrar las funcionalidades de la tienda. | Finalizado | Ajustes según el backlog |
| Integración de servicios de pago | Integración de Mercado Pago en el proceso de compra | Mercado Pago, JavaScript, backend | 1 semana | Benjamín y equipo | Verificar el flujo de pago y su integración. | Finalizado | Pruebas y correcciones |
| Gestión de pedidos y despacho | Desarrollo de funcionalidades para administrar pedidos y despacho | Firebase, JavaScript, Trello | 3 semanas | Benjamín y equipo | Incluye estados de pedidos y preparación de despachos. | En desarrollo | Redistribución de tareas según planificación |
| Inteligencia artificial | Preparación de datos, entrenamiento y evaluación del modelo ResNet50 | Python, dataset, FastAPI | 3 semanas | Bastián y equipo | Analizar características capilares para generar recomendaciones. | Pendiente | Ninguno |
| Pruebas de software | Ejecución de pruebas funcionales y registro de defectos | Casos de prueba, navegador, herramientas de desarrollo | Continua | Equipo completo | Verificar el funcionamiento e identificar errores. | En desarrollo | Corrección de defectos detectados |
| Seguridad informática | Revisión de autenticación, permisos y protección de información | Firebase Authentication, reglas de seguridad | Continua | Benjamín y equipo | Revisar accesos y configuraciones de seguridad. | En desarrollo | Según resultados de las revisiones |
| Gestión ágil (Scrum) | Ejecución y seguimiento del Sprint 3 | Trello, repositorio, documentación | 3 semanas | Francisca y equipo | El sprint continúa en ejecución. | En desarrollo | Ajustes de tareas y estimaciones |
| Gestión ágil (Scrum) | Planificación y ejecución del Sprint 4 | Trello, backlog, repositorio | Según planificación | Equipo completo | Iniciar una vez finalizado el Sprint 3. | Pendiente | Según resultados del sprint anterior |
| Documentación técnica | Elaboración y actualización de documentación y evidencias | Google Docs, capturas, repositorio | Continua | Francisca y equipo | Mantener los registros actualizados. | En desarrollo | Actualización según avances |
| Gestión de proyectos informáticos | Entrega y cierre del proyecto | Documentación, repositorio y sistema desplegado | Según calendario académico | Equipo completo | Consolidar los resultados del proyecto. | Pendiente | Según planificación final |
| Comunicación oral y escrita | Preparación de la demostración y defensa del proyecto | Presentación, documentación, demo funcional | Según calendario académico | Equipo completo | Exponer los resultados y las funcionalidades implementadas. | Pendiente | Según indicaciones académicas |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: La implementación de la metodología Scrum ha facilitado la organización y el seguimiento de las actividades de Monsite, permitiendo priorizar las funcionalidades y distribuir las tareas de acuerdo con las responsabilidades de cada integrante. El uso de Trello ha permitido visualizar el avance del trabajo y mantener un mayor control sobre las actividades planificadas. Por otra parte, la integración de distintas tecnologías, como Firebase, Mercado Pago han requerido coordinación y pruebas adicionales para asegurar el correcto funcionamiento de la plataforma. Asimismo, ha sido necesario reorganizar algunas tareas para equilibrar la carga de trabajo y dar prioridad a las funcionalidades más importantes para el proyecto.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se han realizado ajustes en el Product Backlog y en el Sprint Backlog para reorganizar y distribuir las tareas entre los sprints, manteniendo las funcionalidades principales de Monsite. Estos cambios buscan evitar la sobrecarga de actividades en un solo sprint, facilitar la integración de los componentes del sistema y permitir un avance progresivo en el desarrollo de la tienda online y de la solución de inteligencia artificial.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actualmente, el Sprint 3 aún se encuentra en ejecución, por lo que no se ha realizado su entrega formal. Asimismo, el Sprint 4 todavía no ha comenzado, ya que se debe finalizar el sprint anterior. También se encuentran pendientes la entrega y cierre del proyecto, la presentación de la demo y la defensa final.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.