|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hasta el momento, hemos avanzado de acuerdo con la planificación general del proyecto y nos encontramos trabajando en el Sprint 3, siguiendo las actividades establecidas en nuestro cronograma. La carta Gantt nos ha permitido organizar las distintas etapas y definir cuándo corresponde abordar cada funcionalidad. Sin embargo, todavía quedan actividades por desarrollar, especialmente las relacionadas con la inteligencia artificial, que están contempladas para el Sprint 4. Entre los factores que han facilitado nuestro trabajo destacan la distribución de responsabilidades, la planificación de las tareas y la comunicación entre los integrantes. Como dificultad, considero que debemos mantener una buena coordinación entre las distintas áreas del proyecto para evitar que posibles inconvenientes técnicos afecten los plazos de las siguientes etapas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades que se han presentado las hemos abordado mediante la búsqueda de soluciones, la revisión de los problemas técnicos y la coordinación entre los integrantes del equipo. Desde mi rol como Team Developer, considero importante aprovechar la etapa actual para prepararme y organizar las tareas relacionadas con Machine Learning, ya que en el Sprint 4 me corresponderá trabajar directamente en el análisis capilar mediante inteligencia artificial. Para ello, será necesario avanzar de manera ordenada en la recopilación y preparación del dataset, el entrenamiento del modelo y su posterior integración mediante una API. Además, busco anticipar posibles dificultades técnicas y respetar la secuencia de trabajo definida en el cronograma para reducir el riesgo de retrasos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva, considerando que he procurado cumplir con las responsabilidades asignadas y contribuir al avance general del proyecto. Mi principal área de responsabilidad es el desarrollo de Machine Learning, específicamente la preparación de los datos, el entrenamiento de un modelo basado en ResNet50 y el despliegue de una API mediante FastAPI para el análisis capilar. Como el desarrollo de la inteligencia artificial está planificado para el Sprint 4, todavía debo abordar esa parte principal de mi trabajo. Para mejorar, considero importante prepararme técnicamente, organizar las tareas que tendré que realizar y mantener una comunicación constante con mis compañeros, de manera que el componente de inteligencia artificial pueda integrarse correctamente con las demás funcionalidades de Monsite.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud está relacionada con la planificación y ejecución del desarrollo de la inteligencia artificial durante el Sprint 4. Me interesa asegurar que el tiempo disponible sea suficiente para preparar el dataset, entrenar y evaluar el modelo, desplegar la API y realizar las pruebas necesarias para su integración con la plataforma. Por esta razón, me gustaría consultar al docente qué nivel de precisión y validación se espera alcanzar con el modelo para considerar que cumple con los objetivos del proyecto. También considero importante definir qué pruebas serán prioritarias y cómo se evaluará el funcionamiento del diagnóstico capilar dentro de la plataforma final.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por el momento, considero que no es necesario redistribuir las responsabilidades principales, ya que cada integrante tiene asignada un área de trabajo dentro del proyecto según sus competencias. En mi caso, me corresponde desarrollar el componente de Machine Learning, mientras que las demás tareas entregadas se distribuyen entre el backend, la base de datos, la experiencia de usuario y el frontend. Sin embargo, considero importante que durante el Sprint 4 coordinemos las actividades de integración y pruebas, ya que el funcionamiento de la inteligencia artificial dependerá de su correcta comunicación con la plataforma. Si aparecen dificultades técnicas o se detecta una sobrecarga de trabajo, podríamos evaluar una redistribución puntual de tareas para cumplir con los entregables establecidos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo positivamente el trabajo realizado como grupo, ya que contamos con una planificación que permite organizar las actividades por etapas y distribuir las responsabilidades según las funciones de cada integrante. Destaco la importancia de mantener una comunicación constante y coordinar el desarrollo de las distintas áreas para que las funcionalidades puedan integrarse correctamente. Como aspecto por mejorar, considero que debemos reforzar la coordinación entre los componentes de frontend, backend e inteligencia artificial, especialmente a medida que nos acerquemos a la etapa de integración final. También será importante revisar periódicamente el cumplimiento de los plazos de la carta Gantt y comunicar oportunamente cualquier dificultad, para realizar los ajustes necesarios sin comprometer los objetivos del proyecto.