# Retrospectiva de Sprint 1

Participantes:  Francisca Guzmán

Batian Lazo

Benjamín Stavrakopulos

Proyecto: Monsite

Fecha: 15/09/2026

# Preguntas clave

### ¿Qué salió bien?

## Se lograron completar todas las historias de usuario planificadas para el Sprint 1.

## Se desarrollaron correctamente las funcionalidades principales relacionadas con el catálogo de productos y la autenticación de usuarios.

## Se logró integrar correctamente el catálogo, detalle de productos, búsqueda y filtros con las demás funcionalidades desarrolladas.

## El registro, inicio de sesión y control de acceso según roles quedaron funcionando de acuerdo con lo planificado.

## Las tareas fueron distribuidas entre los integrantes del equipo y se logró completar el trabajo asignado dentro del Sprint.

## No se registraron impedimentos que afectaran significativamente el desarrollo.

## El avance del Sprint fue constante hasta completar la totalidad del trabajo comprometido.

### ¿Qué no salió bien?

## No se recibió retroalimentación externa durante el Sprint Review, por lo que todavía pueden aparecer observaciones o ajustes sobre las funcionalidades desarrolladas en Sprints futuros.

## Al no contar con feedback del Product Owner durante la revisión, no fue posible validar completamente las funcionalidades desde la perspectiva del cliente.

## Aunque las funcionalidades fueron completadas, será necesario continuar verificando su correcto funcionamiento a medida que se integren nuevos módulos del proyecto.

### ¿Qué podemos mejorar?

## Buscar una participación más activa del Product Owner en las próximas revisiones para obtener retroalimentación temprana.

## Realizar pruebas de integración de forma continua para evitar que las nuevas funcionalidades afecten a las ya desarrolladas.

## Mantener actualizado el Sprint Backlog durante todo el desarrollo para reflejar claramente el progreso del equipo.

## Registrar los problemas o bloqueos que aparezcan en el Impediment Log, incluso cuando sean menores, para facilitar su seguimiento.

## Continuar revisando las funcionalidades terminadas antes de incorporar nuevas características al sistema.

## Mejorar el seguimiento del avance diario para detectar posibles atrasos con mayor anticipación.

### Recomendaciones

## Mantener la organización y distribución de tareas utilizada durante el Sprint 1.

## Realizar revisiones internas antes de cada Sprint Review.

## Solicitar feedback del Product Owner durante el desarrollo y no solamente al finalizar el Sprint.

## Continuar utilizando el Burn Down Chart para controlar el avance del trabajo.

## Registrar oportunamente cualquier impedimento que pueda afectar al equipo.

## Priorizar en el siguiente Sprint la integración de las nuevas funcionalidades con las desarrolladas anteriormente.

## Mantener pruebas sobre catálogo, autenticación y roles durante los siguientes Sprints para evitar regresiones.